hanjunho.ai 런치·운영 플레이북 v1.0

부제: 웹플로우 개편 완료 이후 공개, 운영, 업데이트, 검수, 이슈 대응을 위한 실전 운영 기준서

1. 문서 목적

이 문서는 hanjunho.ai가 개편 완료 후 실제로 공개되고 운영되는 전 과정을 안정적으로 관리하기 위한 기준 문서다.
이 문서의 목적은 단순히 “오픈 체크리스트”를 만드는 데 있지 않다. 목적은 첫째, 런치 직전 어떤 순서로 무엇을 점검하고 공개할지 정하는 것, 둘째, 공개 이후 Answer Card, 이슈브리핑, 팩트체크, 팩트 인증센터를 어떤 원칙과 workflow로 운영할지 정하는 것, 셋째, 콘텐츠가 쌓일수록 사이트가 다시 혼란스러워지지 않도록 운영 규칙을 고정하는 데 있다.

이 문서는 특히 다음 문제를 방지하기 위해 필요하다.
현재 사이트에는 템플릿성 샘플 카드와 범용 브리핑이 공개 상태로 섞여 있었고, GNB와 LNB의 위계도 혼선이 있었으며, 검수자 표기 역시 이한주와 김태영 교수 기준이 뒤섞인 상태였다. 이런 현상은 대부분 “한 번 만들고 끝”이 아니라, 운영 규칙이 없거나 느슨할 때 반복된다. 따라서 런치·운영 플레이북은 선택이 아니라 필수다.

이 문서는 기획자, 콘텐츠 운영자, 디자이너, 개발자, 검수자, 캠프 커뮤니케이션 담당자가 함께 참고하는 운영 기준서로 사용한다.

2. 운영의 최상위 원칙

2.1 사이트의 본질을 잊지 않는다

hanjunho.ai는 단순한 후보 소개 홈페이지가 아니다.
이 사이트는 경기도민의 질문에 답하는 공식 정책·이슈 플랫폼이다.
따라서 운영의 모든 판단은 “이 콘텐츠가 이 사이트의 정체성에 맞는가”를 기준으로 내려야 한다.

2.2 허브와 정본의 역할을 섞지 않는다

Ask AI 홈은 질문 진입 허브다.
5대 비전 클리어맵은 정책 탐색 허브다.
Answer Card는 정책 정본 페이지다.
이슈브리핑은 기사형 해설 정본 페이지다.
팩트체크는 검증 정본 페이지다.
팩트 인증센터는 신뢰 허브다.

운영 과정에서 이 역할 구분이 무너지면 사이트 전체가 다시 템플릿 조각 모음처럼 변한다.

2.3 적게, 정확하게, 일관되게 공개한다

많은 콘텐츠를 급하게 올리는 것보다, 적은 콘텐츠를 구조화된 상태로 공개하는 것이 낫다.
특히 Answer Card와 이슈브리핑은 개수가 많다고 좋은 것이 아니라, 카테고리와 메타, 작성자·검수자, 근거, 연결 구조가 맞아야 가치가 생긴다.

2.4 모든 공개 콘텐츠는 출처·역할·최신성이 보여야 한다

Answer Card는 질문과 정답, 실행 방안, 근거, 검수자가 보여야 한다.
이슈브리핑은 기사 출처, 핵심 쟁점, 해설, 관련 카드, 검수자가 보여야 한다.
팩트체크는 Verdict, 검증 근거, 관련 카드·브리핑이 보여야 한다.
프로필 페이지는 역할과 권위, 왜 이 사람이 중요한지가 보여야 한다.

2.5 공개 상태는 엄격하게 관리한다

작업 중 문서, 샘플 카드, 테스트 카드, 범용 브리핑이 실수로 공개되는 일이 없도록, 상태값 관리가 운영의 핵심이다.
Draft, Review, Public, Hidden, Archived 상태를 실무적으로 엄격히 사용한다.

3. 운영 조직과 역할 분담

실제 운영은 한 사람이 모든 것을 처리하면 품질이 흔들린다.
따라서 최소한 아래 역할 구분은 유지하는 것이 좋다.

3.1 운영 총괄

역할은 전체 우선순위 조정, 공개 승인, 핵심 이슈 대응 판단이다.
무슨 카드를 먼저 올릴지, 어떤 브리핑을 홈에 걸지, 어떤 쟁점을 팩트체크로 승격할지를 최종 결정한다.

3.2 콘텐츠 기획·편집 담당

Answer Card와 이슈브리핑의 초안을 만들고, 카테고리와 주제를 분류하며, 관련 카드·브리핑 연결을 설계한다.
이 역할은 단순 작문이 아니라 “질문 구조화” 능력이 중요하다.

3.3 근거·리서치 담당

브리핑의 기사 출처를 수집하고, 카드의 근거 링크를 정리하며, 팩트체크 자료를 보강한다.
이 역할은 정확성이 핵심이며, 출처 표기 일관성을 관리한다.

3.4 검수 담당

김태영 교수 기준의 총괄 검수 체계를 운영한다.
실제 실무에서는 1차 내부 점검 후, 공개 전 Review 단계에서 검수 반영 여부를 확정하는 흐름이 적절하다.

3.5 웹플로우 운영 담당

CMS 입력, 이미지 교체, 상태값 변경, Featured on Home 지정, 메타 보완, 링크 점검, 발행 후 수정 반영을 담당한다.

3.6 기술 지원 담당

구조화데이터, 페이지 메타, canonical, OG, 필터, 검색, 폼 작동 등 기술 이슈를 관리한다.
런치 직전과 이슈성 페이지 대량 반영 시 특히 중요하다.

4. 콘텐츠 유형별 운영 원칙

4.1 Answer Card 운영 원칙

Answer Card는 정책의 정본 페이지다.
운영 원칙은 다음과 같다.

첫째, 카드 하나는 질문 하나를 다룬다.
둘째, 제목은 정책 해답 중심으로 간다.
셋째, User Query는 실제 도민의 언어를 반영한다.
넷째, Snippet은 3문장 구조를 지킨다.
다섯째, 실행 방안 3개는 구체적이어야 한다.
여섯째, 근거 링크가 전혀 없는 카드는 가능한 한 공개하지 않는다.
일곱째, Reviewer는 기본적으로 김태영 교수로 고정한다.
여덟째, Category는 5개 pillar 중 하나로만 지정한다.
아홉째, 비관련 샘플 카드와 테스트 카드는 반드시 Hidden 또는 Archived로 둔다.

Answer Card는 많이 만드는 것보다 정답 페이지답게 보이는 것이 중요하다.

4.2 이슈브리핑 운영 원칙

이슈브리핑은 기사형 해설 페이지다.
운영 원칙은 다음과 같다.

첫째, 브리핑은 반드시 한준호 관련 이슈 또는 경기도 현안 중심이어야 한다.
둘째, 대표 기사 제목, 매체명, 발행일, 링크가 상단에 명확해야 한다.
셋째, 브리핑은 기사 복붙이 아니라 해설문이어야 한다.
넷째, Related Cards 최소 1개 이상 연결을 원칙으로 한다.
다섯째, 브리핑은 “무슨 쟁점이 중요한지”를 정리해야 한다.
여섯째, 범용 칼럼형 글, 일반 상식 글, 무관한 트렌드 글은 올리지 않는다.
일곱째, Reviewer는 기본적으로 김태영 교수로 둔다.

이슈브리핑의 핵심은 “많은 기사 모음”이 아니라, 쟁점 구조화와 정책 연결이다.

4.3 팩트체크 운영 원칙

팩트체크는 검증 페이지다.
운영 원칙은 다음과 같다.

첫째, 주장 또는 쟁점이 분명해야 한다.
둘째, Verdict는 모호하지 않게 쓴다.
셋째, 본문은 감정적 반응보다 근거 중심이어야 한다.
넷째, 관련 Answer Card나 브리핑과 연결되어야 한다.
다섯째, 캠프형 공격문이 아니라 공적 검증문처럼 보여야 한다.

4.4 프로필 운영 원칙

한준호 프로필은 공식 발화자 페이지다.
김태영 교수 프로필은 총괄 검수자 권위 페이지다.
이 두 페이지는 인물 추가 시에도 같은 구조 원칙을 유지해야 한다.

프로필 페이지 업데이트는 잦지 않지만, 공개 직전과 주요 경력 변동 시점에 다시 확인한다.

5. CMS 상태값 운영 규칙

CMS는 상태값이 생명이다.
권장 상태값은 다음 다섯 개다.

Draft
Review
Public
Hidden
Archived

5.1 Draft

초안 작성 중 상태다.
외부 공개 대상이 아니다.
문장, 구조, 출처, 이미지가 미완성인 상태를 의미한다.

5.2 Review

내부 검토 또는 검수 대기 상태다.
카테고리, 메타, 관련 카드 연결, 출처, 검수자 지정이 거의 완료되었지만 아직 공개 승인 전인 상태다.

5.3 Public

대외 공개 상태다.
홈 노출 대상이 될 수 있으며, 검색엔진에 색인될 수 있다.

5.4 Hidden

공개 중단 상태다.
삭제는 아니지만 사이트 노출과 내부 추천에서 제외한다.
샘플 카드, 테스트 문서, 잠시 내린 브리핑 등에 사용한다.

5.5 Archived

보존용 상태다.
운영과 탐색에서 완전히 제외하지만 기록상 남겨둔다.
캠프 종료 후 자료 보존, 폐기 전 기록 보관 등에 사용 가능하다.

운영 원칙은 단순하다.
Draft에서 바로 Public으로 가지 않는다.
반드시 Review를 거친다.

6. 런치 준비 단계 플레이북

6.1 T-7 ~ T-5: 구조 잠금 단계

이 단계의 목표는 사이트 구조를 고정하는 것이다.

GNB 7개가 최종안과 일치하는지 확인한다.
5개 pillar가 클리어맵 내부 LNB로만 노출되는지 확인한다.
Gallery와 Contact가 GNB에서 제거되었는지 확인한다.
본선필승 표기를 전역에서 제거한다.
검수자 표기를 김태영 교수 기준으로 통일한다.
FAQ(AnswerMap) 명칭을 5대 비전 클리어맵으로 바꾼다.

이 단계에서는 디자인보다 정보구조 잠금이 우선이다.

6.2 T-5 ~ T-3: 핵심 콘텐츠 정리 단계

이 단계의 목표는 공개할 카드, 브리핑, 프로필을 선별하는 것이다.

Profiles 핵심 3개를 먼저 정리한다.
한준호, 김태영 교수, 한준호 캠프 AI 정책본부 프로필을 우선 완성한다.

Answer Card는 최소 공개 기준 수량을 정한다.
예를 들어 15~20개 내외의 핵심 카드만 먼저 공개해도 충분하다.
GTX-R, 청년 일자리, 전세사기, 1기 신도시, 슬세권 돌봄, 공약 이행 대시보드 같은 대표 카드가 우선이다.

이슈브리핑도 5~10개 정도 핵심 현안만 먼저 정리해도 된다.
지금 중요한 것은 양보다 품질이다.

샘플 카드와 범용 브리핑은 전부 Hidden 처리한다.

6.3 T-3 ~ T-2: 메타·OG·schema 점검 단계

이 단계에서는 각 템플릿의 메타와 구조화데이터를 확인한다.

Answer Card: title / meta / FAQPage / breadcrumb
이슈브리핑: title / meta / Article / breadcrumb
프로필: title / meta / ProfilePage + Person
홈/허브: 고유 title/meta

Webflow page settings와 custom code를 실제 배포용 도메인 기준으로 확인한다.

6.4 T-2 ~ T-1: QA/UAT 집중 단계

QA/UAT 체크리스트 문서에 따라 전수 검수를 한다.
특히 다음은 P0로 본다.

잘못된 GNB
이한주 표기 잔존
본선필승 표기 잔존
샘플 카드 노출
범용 브리핑 노출
브리핑에 기사 출처 누락
Answer Card 첫 화면 구조 붕괴
모바일에서 히어로/검색창 깨짐
핵심 CTA 오작동

6.5 T-Day: 공개 단계

런치 당일에는 새로운 큰 기능 수정 없이, 이미 정리된 내용을 기준으로 공개한다.
도메인 연결 상태, OG 미리보기, 주요 페이지 접속 속도, 검색창, 대표 카드, 대표 브리핑, 투표 안내, 제보 폼까지만 최종 확인하고 공개한다.

7. 런치 직후 72시간 운영 규칙

런치 직후 72시간은 가장 민감한 구간이다.
이 시기에는 새로운 대규모 구조 변경을 피하고, 사용자 반응과 오류 수정에 집중한다.

7.1 0~24시간

홈 유입 페이지와 대표 카드 진입률을 확인한다.
검색창 사용 패턴을 본다.
깨진 링크, 이미지 누락, 모바일 깨짐, OG 미리보기 오류를 즉시 수정한다.

7.2 24~48시간

어떤 카드와 브리핑이 많이 열리는지 확인한다.
홈 대표 카드 순서를 필요 시 조정한다.
사용자 질문이나 캠프 내부 피드백을 바탕으로 FAQ형 질문 문구를 보완한다.

7.3 48~72시간

대표 브리핑 1~2건을 추가 보강하거나, 팩트체크 1건을 추가 공개하는 정도는 가능하다.
하지만 구조 자체를 흔드는 수정은 이 시점에는 피한다.

8. 일상 운영 주기

8.1 매일 운영

매일 해야 할 일은 아래 정도로 제한하는 것이 좋다.

새로운 이슈 감지
브리핑 후보 수집
카드/브리핑 링크 오류 확인
문의/제보 확인
홈 노출 우선순위 점검

8.2 주 2~3회 운영

이슈브리핑 신규 발행
대표 카드 보강
팩트체크 추가
관련 카드 연결 정리
메타·OG 점검

8.3 주간 운영 회의

주 1회는 반드시 운영 회의를 잡는 것이 좋다.
회의 안건은 다음 정도로 고정한다.

가장 많이 본 카드 5개
가장 많이 본 브리핑 5개
질문·제보 수집 결과
새로 추가할 카드/브리핑 후보
내릴 콘텐츠
홈 Featured 교체 여부
팩트체크 신규 필요 이슈

이 회의는 숫자보다도 “무슨 질문이 반복되는가”를 보는 것이 중요하다.

9. Answer Card 제작 운영 플레이북

9.1 카드 생성 기준

다음 중 하나에 해당하면 카드 제작 후보로 본다.

유권자가 반복해서 묻는 질문
언론이 반복해서 다루는 공약 쟁점
브리핑에서 자주 연결되는 정책 해법
팩트체크에서 자주 참조되는 정책 설명
후보가 직접 자주 설명하는 핵심 공약

9.2 카드 제작 순서

1단계: 카드 주제 선정
2단계: Category와 Policy Domain 확정
3단계: User Query 작성
4단계: Snippet 3문장 작성
5단계: 실행 방안 3개 작성
6단계: Context & Impact 작성
7단계: 근거 자료 1~3개 연결
8단계: Author/Reviewer 지정
9단계: Related Cards/Briefings 연결
10단계: Review 상태 전환

9.3 카드 공개 승인 기준

Category가 정확하다
Policy Domain이 있다
User Query가 자연어로 적절하다
Snippet이 명확하다
실행 방안 3개가 구체적이다
근거 자료가 있다
Reviewer가 김태영 교수로 연결되어 있다
샘플/테스트 흔적이 없다

이 기준을 통과해야 Public으로 전환한다.

10. 이슈브리핑 제작 운영 플레이북

10.1 브리핑 작성 기준

다음 조건을 만족하는 경우 브리핑을 만든다.

한준호 관련 이슈가 실제 기사로 보도되었다
경기도 현안과 직접 관련된다
쟁점 정리가 필요하다
관련 Answer Card가 있거나 만들 수 있다

10.2 브리핑 작성 순서

1단계: 대표 기사 선정
2단계: Primary Source Title / URL / Publisher / Date 입력
3단계: Briefing Title 작성
4단계: Briefing Summary 작성
5단계: Key Takeaway 1~3 정리
6단계: Briefing Body 작성
7단계: Related Cards 연결
8단계: Author/Reviewer 지정
9단계: Review 상태 전환

10.3 브리핑 제목 원칙

제목은 단순 기사 제목 복붙보다,
“이슈 + 쟁점” 구조가 좋다.

예시:
GTX-R 논의의 핵심 쟁점: 기존 교통 대책과 무엇이 다른가
전세사기 긴급기금 보도의 포인트: 지원 속도와 실효성은 어떻게 보나

10.4 브리핑 공개 금지 사례

경기도와 무관한 일반 정치평론
기술 일반론
건강·자기계발 일반론
기사 출처가 불명확한 글
Related Cards가 전혀 없는 글
캠프 내부 메모 수준의 글

11. 팩트체크 운영 플레이북

11.1 팩트체크 후보 선정 기준

상대 진영 또는 언론에서 반복 제기되는 주장
지지자와 유권자가 자주 헷갈리는 포인트
브리핑만으로는 부족한 검증 이슈
수치와 근거를 명확히 제시할 수 있는 쟁점

11.2 팩트체크 작성 순서

1단계: Claim 선정
2단계: Verdict 가설 설정
3단계: 근거 자료 수집
4단계: Claim Summary 작성
5단계: Fact Check Body 작성
6단계: Related Cards / Related Briefings 연결
7단계: Author / Reviewer 지정
8단계: Review 상태 전환

11.3 팩트체크 문체 원칙

감정적 반응보다 구조적 검증
짧고 분명한 결론
근거와 맥락 분리
상대 비난보다는 사실관계 명시

12. 홈 Featured 운영 플레이북

홈은 모든 콘텐츠를 다 보여주는 공간이 아니다.
Featured 운영이 매우 중요하다.

12.1 홈 대표 Answer Card 선정 기준

유권자 질문 빈도
정치적 중요도
현재 이슈성과 연결성
후보 차별점
카드 완성도

12.2 홈 대표 브리핑 선정 기준

현재 보도 이슈와의 직접 연결성
관련 카드 연결의 선명함
정리된 해설 품질
정치적 민감도 대비 설명 필요성

12.3 Featured 교체 원칙

매일 바꾸지 않는다.
홈 신뢰감은 안정감에서도 나온다.
대표 카드 6개 중 1~2개 정도만 필요시 교체하는 식이 좋다.
브리핑은 최신성이 더 중요하므로 2~3일 단위로 교체 가능하다.

13. 팩트 인증센터 및 프로필 운영 플레이북

13.1 프로필 업데이트 기준

프로필 페이지는 자주 수정하지 않는다.
다만 다음 경우에는 업데이트한다.

공식 직책 변화
검수자 역할 정의 조정
핵심 이력 추가
대표 콘텐츠 연결 변경
공식 사진 교체

13.2 팩트 인증센터 메인 업데이트 기준

검증 시스템 설명 구조 변경
운영 주체 추가/삭제
질문·제안·제보 채널 변경
대표 프로필 카드 변경

이 페이지는 신뢰 허브이므로, 이벤트성 문구를 자주 넣지 않는 것이 좋다.

14. 질문·제안·제보 운영 플레이북

14.1 접수 유형 구분

질문
정책 제안
사실관계 제보

폼 수집 후 반드시 이 세 가지로 분류한다.

14.2 처리 원칙

질문은 Answer Card 후보로 검토한다.
정책 제안은 운영 총괄 또는 정책팀 검토로 넘긴다.
사실관계 제보는 팩트체크 후보로 검토한다.

14.3 공개 반영 기준

모든 접수 내용을 바로 공개하거나 답변하지 않는다.
반복 빈도, 중요도, 정책 relevance를 기준으로 선별 반영한다.

14.4 답변 속도보다 구조화가 중요하다

질문이 들어왔을 때 즉흥적으로 대답 페이지를 만들기보다,
카드·브리핑·팩트체크 구조로 흡수할 수 있을지 먼저 판단한다.

15. 긴급 이슈 대응 플레이북

선거 시즌에는 갑작스러운 이슈가 발생할 수 있다.
이때 운영 원칙은 속도와 구조의 균형이다.

15.1 긴급 대응 우선순위

1순위: 홈 브리핑 노출 여부 판단
2순위: 이슈브리핑 신속 발행
3순위: 관련 기존 Answer Card 연결
4순위: 필요하면 팩트체크 발행
5순위: 홈 Featured 재배치

15.2 무엇을 먼저 만들 것인가

새로운 정책 해답이 필요한 이슈면 Answer Card를 먼저 만든다.
언론 보도 해설이 먼저 필요한 이슈면 브리핑을 먼저 만든다.
오해와 왜곡이 핵심이면 팩트체크를 먼저 만든다.

15.3 긴급 대응에서도 지켜야 할 것

기사 출처 누락 금지
Reviewer 누락 금지
카테고리 오분류 금지
템플릿 임시 문구 노출 금지
감정적 과장 금지

16. 수정 요청과 버전 관리

운영 중에는 수정 요청이 계속 들어온다.
무질서하게 반영하면 사이트 품질이 무너진다.

16.1 수정 요청 분류

카피 수정
링크 수정
카테고리 수정
근거 자료 보완
대표 카드 교체
브리핑 추가
팩트체크 추가
구조 변경 요청

16.2 버전 원칙

작은 카피 수정은 날짜 단위로 관리한다.
구조 변경은 v1.1, v1.2처럼 버전을 붙여 문서화한다.
CMS 데이터 수정도 중요한 경우 changelog를 남긴다.

16.3 누가 승인하는가

카피 단순 수정은 편집 담당 승인
카드 공개/비공개는 운영 총괄 승인
브리핑 공개는 운영 총괄 + 검수 기준 확인
구조 변경은 반드시 문서 업데이트 후 승인

17. 월간 리뷰 운영

월 1회 정도는 전체적인 구조 건강도를 점검하는 것이 좋다.

다음 항목을 본다.

카드 수가 늘며 카테고리 질서가 무너지고 있지 않은가
브리핑이 기사형 해설이 아니라 블로그형 잡문으로 흐르고 있지 않은가
홈 Featured가 너무 자주 바뀌어 혼란스럽지 않은가
프로필과 인증센터가 방치되고 있지 않은가
메타/OG/이미지 누락이 누적되고 있지 않은가
질문·제안·제보가 어디에도 반영되지 않고 쌓이고 있지 않은가

이 월간 리뷰는 사이트가 다시 혼란해지는 것을 막는 장치다.

18. 운영 실패를 부르는 대표 패턴

다음 패턴은 운영 실패의 신호다.

홈에 너무 많은 카드와 브리핑을 올리는 것
브리핑을 아무 글이나 올리는 블로그처럼 운영하는 것
샘플 카드와 테스트 콘텐츠를 안 지우는 것
카테고리 배치를 대충 하는 것
검수자/작성자 연결을 누락하는 것
홈을 이벤트 배너 게시판처럼 쓰는 것
팩트체크를 공격문처럼 쓰는 것
프로필 페이지를 방치하는 것
질문·제안 폼을 만들어두고 안 보는 것

이런 징후가 보이면 운영 총괄이 즉시 구조를 다시 정리해야 한다.

19. 런치 이후 30일의 핵심 목표

첫 30일의 운영 목표는 세 가지로 제한하는 것이 좋다.

첫째, 질문형 구조에 익숙해지게 하는 것
즉, 홈, 클리어맵, 카드 상세, 브리핑 상세의 흐름이 반복 학습되게 해야 한다.

둘째, 대표 카드와 브리핑의 완성도를 높이는 것
양을 늘리기보다, 핵심 카드와 핵심 브리핑의 연결 품질을 높인다.

셋째, 신뢰 구조를 안정화하는 것
김태영 교수 검수, 팩트 인증센터, 프로필 페이지, 근거 링크의 일관성을 유지한다.

20. 최종 요약

이 플레이북의 결론은 분명하다.

hanjunho.ai는 한 번 예쁘게 만드는 것으로 끝나는 사이트가 아니다.
이 사이트는 질문을 수집하고, 정답을 만들고, 이슈를 해설하고, 검증하고, 신뢰를 설명하는 운영형 플랫폼이다.

따라서 런치·운영의 핵심은 다음 네 가지다.

첫째, 구조를 흔들지 않는다.
둘째, 공개 상태를 엄격히 관리한다.
셋째, 카드와 브리핑을 정본 구조에 맞게 계속 쌓는다.
넷째, 검수와 신뢰 구조를 일관되게 유지한다.

즉, 좋은 런치는 “오픈했다”가 아니라
사이트가 공개 후에도 자기 정체성을 잃지 않고 운영될 수 있게 만드는 것이다.

이 문서는 앞으로 hanjunho.ai 운영의 실전 기준서로 사용한다.