hanjunho.ai 콘텐츠 운영자용 2일간 1차 입력·검수 작업 지시서

부제: 2일 이내 1차 론칭을 위한 CMS 입력, 상태값 정리, 카테고리 교정, 공개 검수 실무 문서

1. 문서 목적

이 문서의 목적은 2일 안에 hanjunho.ai를 1차 론칭하기 위해, 개발자와 병행하여 콘텐츠 운영자가 실제로 해야 할 일을 입력 기준, 공개 기준, 숨김 기준, 검수 기준까지 포함하여 명확히 정리하는 데 있다.

핵심은 세 가지다.

첫째, 정책 카드 41개를 모두 살리되 샘플과 잡음을 제거하는 것이다.
둘째, 카드와 브리핑이 질문형 정책 플랫폼의 문법에 맞게 보이도록 최소 정리하는 것이다.
셋째, 김태영 교수 검수 체계로 공개 표기를 통일하는 것이다.

이 문서는 “나중에 잘 다듬기 위한 운영 문서”가 아니라, 이번 1차 론칭을 실제로 가능하게 만드는 응급·실전 운영 문서다.

2. 이번 1차에서 콘텐츠 운영자가 이해해야 할 핵심 원칙

이번 론칭에서 운영자가 반드시 기억해야 할 원칙은 다섯 가지다.

첫째, 정책 카드 41개는 살리고, 비정책 샘플은 숨긴다.
현재 사이트에는 정책 카드 외 샘플 카드가 함께 보인다. 이런 항목은 1차 오픈에서 반드시 내려야 한다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)

둘째, 카테고리는 5개 pillar만 쓴다.
이번 1차에서 허용되는 Category 값은 내 출퇴근, 내 일자리, 내 가족, 투명한 도정, 개혁적 민생 다섯 개뿐이다. 현재 공개본에는 본선필승이 남아 있으므로 모두 치환해야 한다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)

셋째, 검수자는 김태영 교수로 통일한다.
현재 공개본의 카드와 브리핑에는 이한주가 검수자로 노출된다. 이건 이번 1차에서 반드시 바로잡아야 한다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)

넷째, 홈은 선별 노출, 상세는 전면 공개 원칙을 따른다.
41개 전체를 홈에 다 띄우지 않는다. 상세는 모두 공개하되, 홈과 허브에서는 중요한 카드만 먼저 보여준다.

다섯째, 이슈브리핑은 기사형 해설만 남긴다.
일반 정치 상식 글, 자기계발성 글, 범용 칼럼은 모두 숨긴다. 현재 정치 참여의 중요성 같은 글이 공개되어 있는데, 이런 유형은 1차 오픈의 신뢰를 해친다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)

3. 운영자 역할 정의

이번 2일 작업에서 콘텐츠 운영자는 세 역할을 동시에 수행해야 한다.

첫 번째 역할은 CMS 정리자다.
카드, 브리핑, 프로필 상태값을 정리하고 잘못된 항목을 숨긴다.

두 번째 역할은 분류 관리자다.
41개 카드의 카테고리를 5개 pillar 기준으로 맞춘다.

세 번째 역할은 공개 검수자다.
사용자에게 보이는 화면 기준으로 이한주, 본선필승, 샘플 카드, 범용 브리핑이 남아 있지 않은지 확인한다.

즉, 운영자는 단순 입력 담당이 아니라, 공개 품질의 최전선 관리자다.

4. 이번 1차에서 운영자가 관리할 컬렉션

이번 2일 동안 운영자가 직접 손대야 할 컬렉션은 네 개다.

Profiles

여기서는 최소 3개 주체만 공개적으로 의미가 있다.

한준호
김태영 교수
한준호 캠프 AI 정책본부

다른 인물이나 샘플 인물은 1차에서 전면에 드러나지 않게 관리한다.

Answer Cards

핵심 컬렉션이다.
정책 카드 41개를 살리고, 샘플 카드 4개는 반드시 숨긴다. 현재 샘플 카드 4개가 실제 공개 상태로 보인다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)

Issue Briefings

최소 공개 컬렉션이다.
한준호 관련 이슈, 경기도 현안과 연결되는 기사형 해설만 남기고, 범용 브리핑은 숨긴다. 현재 정치 참여의 중요성이 공개 상태다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)

Fact Check 관련 항목

이번 1차에서는 본격 운영하지 않는다.
팩트체크 메뉴도 2차로 미루므로, 입력 담당은 여기까지 손대지 않는다.

5. 2일 작업 목표

Day 1 목표

정책 카드 41개의 공개 정합성을 회복한다.

즉,
샘플 제거
Reviewer 교체
Category 교정
본선필승 제거
홈 Featured 선별
까지가 Day 1의 목표다.

Day 2 목표

브리핑과 인증센터를 최소 오픈 수준으로 정리하고, 공개 화면 기준 최종 검수까지 마친다.

즉,
브리핑 정리
팩트 인증센터 최소 버전
홈 신뢰 블록
최종 공개 검수
까지가 Day 2 목표다.

Day 1 운영자 작업 지시

6. 작업 1. 샘플 카드 전수 숨김

현재 공개 카드 목록 하단에는 다음과 같은 비정책 샘플 카드가 실제 보인다.
디지털 학습 도구, 건강한 학습 습관, 시간 관리 전략, 효과적인 학습 기법. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)

이 네 개는 즉시 Hidden 처리한다.

운영 지시:

- 해당 카드의 Public Status를 Hidden으로 바꾼다.

- Featured on Home가 켜져 있으면 끈다.

- 검색/클리어맵/홈 리스트에서 제외되는지 확인한다.

- 가능하면 제목 앞에 [샘플]이나 테스트 흔적이 남아 있지 않은지도 확인한다.

완료 기준은 사이트 어느 곳에서도 이 네 항목이 안 보이는 상태다.

7. 작업 2. 범용 브리핑 숨김

현재 이슈브리핑에는 정치 참여의 중요성 같은 일반론적 글이 공개 상태다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)
이런 글은 기사형 해설 허브라는 1차 구조와 맞지 않는다.

운영 지시:

- 정치 참여의 중요성 Hidden 처리

- 한준호/경기도 현안과 직접 관련 없는 브리핑 전수 확인

- 대표 기사 출처가 없는 브리핑은 Hidden 우선

- Related Card가 전혀 없는 브리핑은 Hidden 우선

완료 기준은 이슈브리핑 목록에 한준호 또는 경기도 현안과 연결되는 항목만 남는 상태다.

8. 작업 3. Reviewer 전수 교체

현재 공개 카드와 브리핑의 검수자는 대부분 이한주다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)
이번 1차에서는 공개 화면 기준 전부 김태영 교수로 맞춰야 한다.

운영 지시:

- Profiles 컬렉션에서 김태영 교수 아이템을 최종 검수자로 사용

- Answer Cards 전체의 Reviewer 참조를 김태영 교수로 변경

- Issue Briefings 전체의 Reviewer 참조를 김태영 교수로 변경

- 공개 후 카드 상세, 리스트, 브리핑 상세, 인증센터에서 이한주가 남는지 검색 확인

완료 기준은 공개 화면에서 이한주라는 이름이 보이지 않는 상태다.

9. 작업 4. Category 41개 전수 교정

현재 정책 카드의 카테고리는 여러 장에서 어긋나 있다. GTX-R은 내일자리, P-10 클러스터는 내가족, 5,000억 스케일업 펀드는 내출퇴근, 전세사기 긴급기금은 투명한도정, 스마트시티 데이터 카드는 본선필승에 들어가 있다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)

이번 1차에서는 Category를 아래 다섯 값으로만 정리한다.

내 출퇴근
내 일자리
내 가족
투명한 도정
개혁적 민생

운영 지시:

- 본선필승은 전부 개혁적 민생으로 변경

- 교통·이동·환승·버스·GTX·장애인 이동 관련은 내 출퇴근

- 산업·일자리·청년고용·클러스터·펀드·기업유치 관련은 내 일자리

- 돌봄·교육·가정·어르신 복지 관련은 내 가족

- 공약 이행, 행정 공개, 데이터 공개, 평가 체계 관련은 투명한 도정

- 주거, 전세사기, 1기 신도시, 구도심, 상권, 도시재생, 민생 안정 관련은 개혁적 민생

완료 기준은 카드 목록을 훑었을 때 카테고리 상식이 크게 어긋나 보이지 않는 상태다.

10. 작업 5. 홈 Featured 카드 선정

41개 정책 카드를 모두 홈에 걸면 안 된다.
홈은 질문 진입 허브여야 하므로, 대표 카드만 보여줘야 한다.

운영 지시:

- Featured on Home는 최대 8개만 사용

- 우선 추천 목록은 아래와 같다.

GTX-R 추진
광역환승 할인 100%
청년 일자리 10만 개
P-10 지역혁신 클러스터
전세사기 1,000억 긴급기금
1기 신도시 정비 패스트트랙
슬세권 세대통합형 돌봄센터
공약 이행 대시보드

완료 기준은 홈에서 “이 사이트가 어떤 질문에 답하는지”가 대표 카드만으로도 보이는 상태다.

11. 작업 6. 카드 기본 메타 확인

시간이 많지 않으므로 모든 필드를 완벽히 손보지 않는다.
다만 41개 카드 중 공개 카드에 대해 최소한 아래는 확인한다.

카드 제목이 비어 있지 않은가
질문 요약이 비어 있지 않은가
작성자가 비어 있지 않은가
검수자가 김태영 교수인가
업데이트일이 너무 이상하지 않은가

완료 기준은 카드 리스트와 상세에서 빈칸이 거의 보이지 않는 상태다.

Day 2 운영자 작업 지시

12. 작업 7. 이슈브리핑 최소 공개 세트 정리

이슈브리핑은 1차에서 많이 올릴 필요가 없다.
핵심은 브리핑의 개수보다 기사형 해설 구조다.

운영 지시:

- 공개 브리핑 수는 최소 3~5개면 충분

- 각 브리핑에 아래 요소가 있는지 확인

  - 브리핑 제목

  - 대표 기사 제목 또는 출처

  - 짧은 요약

  - 관련 Answer Card 1개 이상

  - 작성자

  - 검수자

만약 어떤 브리핑이 위 조건을 만족하지 못하면, 억지로 살리지 말고 Hidden 처리한다.

완료 기준은 브리핑 목록이 “기사형 해설 허브”처럼 보이는 상태다.

13. 작업 8. 팩트 인증센터 최소 공개용 데이터 정리

이번 1차에서 팩트 인증센터는 완성형이 아니라 신뢰 허브 최소 버전이면 된다.

운영 지시:
Profiles에서 아래 3개 주체만 우선 확인한다.

한준호
김태영 교수
한준호 캠프 AI 정책본부

각 항목에는 최소한 아래가 있어야 한다.

이름
역할
짧은 소개 2문장
이미지가 있으면 삽입

완료 기준은 팩트 인증센터에 들어갔을 때 “누가 말하고 누가 검수하는가”가 바로 보이는 상태다.

14. 작업 9. 홈 신뢰 블록용 데이터 정리

개발자가 홈 하단에 신뢰 블록을 넣을 수 있도록, 아래 3개 카드용 요약 데이터를 정리한다.

한준호 — 공식 발화자
김태영 교수 — 총괄 검수자
한준호 캠프 AI 정책본부 — 책임 편집 주체

운영 지시:

- 각 카드용 1줄 역할 정의 작성

- 각 카드용 2문장 소개 정리

- 카드 이미지가 있으면 연결

- 팩트 인증센터와 연결되는지 확인

이 작업은 개발보다는 텍스트 정리 작업이다.

15. 작업 10. 공개 전 문자열 최종 검색

이건 매우 중요하다.
이번 1차에서는 운영자가 직접 문자열 검수를 해야 한다.

검색할 문자열은 다음 다섯 개다.

이한주
본선필승
디지털 학습 도구
건강한 학습 습관
정치 참여의 중요성

이 다섯 개는 현재 공개본에 실제로 보이므로, 론칭 직전 반드시 재검색해야 한다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)

완료 기준은 공개 화면 기준으로 위 문자열이 더 이상 안 보이는 상태다.

16. 작업 11. 공개 상태 최종 정리

운영자는 마지막에 컬렉션 상태를 아래처럼 정리한다.

Answer Cards

정책 카드 41개 — Public
샘플 카드 4개 — Hidden

Issue Briefings

정책·현안 관련 핵심 브리핑 — Public
범용/테스트/관련성 낮은 글 — Hidden

Profiles

한준호 — Public
김태영 교수 — Public
한준호 캠프 AI 정책본부 — Public
기타 샘플/불필요 인물 — Hidden 또는 비노출

완료 기준은 “살릴 것만 보이는 상태”다.

17. 운영자용 To-do 체크리스트

Day 1

- 정책 외 샘플 카드 4개 Hidden

- 범용 브리핑 Hidden

- Reviewer를 김태영 교수로 전수 교체

- 본선필승 → 개혁적 민생 치환

- 41개 정책 카드 Category 전수 정리

- 홈 Featured 카드 6~8개 선별

- 공개 카드 기본 메타 점검

Day 2

- 이슈브리핑 3~5개 공개 세트 정리

- 브리핑에 출처/요약/관련 카드/검수 여부 확인

- 팩트 인증센터용 3개 주체 데이터 정리

- 홈 신뢰 블록용 3개 카드 소개 문구 정리

- 이한주, 본선필승, 샘플 문자열 최종 검색

- 공개 상태 최종 점검

- 개발자와 최종 화면 대조 확인

18. 운영자용 최종 검수 체크리스트

아래 항목이 모두 통과되면 운영자 기준 1차 공개 준비 완료다.

- 정책과 무관한 샘플 카드가 안 보인다

- 범용 브리핑이 안 보인다

- 공개 화면에 이한주가 안 보인다

- 공개 화면에 본선필승이 안 보인다

- 정책 카드 41개는 접근 가능하다

- 홈에는 대표 카드만 선별 노출된다

- 카테고리 5개가 최소한 상식적으로 맞다

- 이슈브리핑은 기사형 해설 느낌이 난다

- 팩트 인증센터에는 3개 핵심 주체가 보인다

- 홈 신뢰 블록이 작동한다

19. 운영자에게 주는 최종 한 줄 지시

“이번 1차에서 운영자는 정책 카드 41개를 살리고, 샘플 카드와 범용 브리핑을 숨기며, Reviewer를 김태영 교수로 통일하고, Category를 5개 pillar 기준으로 바로잡고, 홈과 브리핑과 인증센터에 필요한 최소 공개 데이터만 남겨서 ‘질문형 정책 허브’처럼 보이게 만드는 역할을 한다.”

20. 마무리

이번 2일 작업에서 운영자의 핵심 임무는 “좋은 글을 더 쓰는 것”이 아니다.
이미 올라온 데이터를 정리하고, 숨기고, 분류하고, 공개 기준을 맞추는 것이다. 현재 공개본은 메뉴 혼선뿐 아니라 카드 오분류, 검수자 불일치, 샘플 카드 노출, 범용 브리핑 노출이 동시에 존재하므로, 운영자가 이 부분을 잡아주지 않으면 개발자가 구조를 고쳐도 사이트 인상은 여전히 흔들린다. (hanjunho.ai | 명쾌한 정답)