hanjunho.ai QA/UAT 체크리스트 v1.0

부제: 웹플로우 개편 완료 후 디자인·기능·콘텐츠·AEO 품질을 검증하기 위한 통합 검수 기준서

1. 문서 목적

이 문서는 hanjunho.ai 개편 작업이 완료된 뒤, 실제 공개 전에 무엇을 어떤 기준으로 점검해야 하는지 정리한 최종 검수 문서다.

이 문서의 목적은 세 가지다.
첫째, 디자이너와 개발자, 운영자가 서로 다른 기준으로 “완료”를 판단하지 않도록 한다.
둘째, 단순 오탈자 점검을 넘어서 정보구조, UI, CMS 연결, 카피, 구조화데이터, 내부 링크, 모바일 가독성까지 통합적으로 검수한다.
셋째, 이번 개편의 핵심 목표인 질문형 정책 플랫폼화, 기사형 이슈 해설 구조화, 신뢰 허브 강화, AEO 정렬이 실제 구현물에 반영되었는지 확인한다.

이 문서는 단순 체크리스트가 아니다.
이 문서는 배포 승인 기준서다.
즉, 이 문서에서 핵심 항목이 통과되지 않으면 공개하지 않는 것을 원칙으로 한다.

2. QA와 UAT의 구분

2.1 QA의 의미

QA는 Quality Assurance, 즉 품질 보증이다.
디자인, 레이아웃, 링크, CMS 연결, 상태값, 구조화데이터, 성능, 반응형, 콘텐츠 일관성 등 기술적·운영상 품질을 확인한다.

2.2 UAT의 의미

UAT는 User Acceptance Test, 즉 사용자 수용 테스트다.
실제 사용자가 이 사이트를 보았을 때
“이 사이트가 무엇을 하는 곳인지 이해되는가”
“질문을 시작할 수 있는가”
“정책 답변이 믿을 만하게 보이는가”
“브리핑이 기사형 해설 페이지처럼 읽히는가”
를 검증하는 단계다.

2.3 이번 프로젝트에서의 운영 원칙

QA는 디자이너·개발자 중심으로 수행한다.
UAT는 기획자·캠프 운영자·실사용자 관점 검토자가 함께 수행한다.

3. 검수 범위

이번 QA/UAT의 검수 범위는 다음과 같다.

Ask AI 홈
5대 비전 클리어맵 인덱스
Answer Card 상세 템플릿
이슈브리핑 인덱스
이슈브리핑 상세 템플릿
팩트체크 인덱스 및 상세
팩트 인증센터 메인
한준호 프로필 상세
김태영 교수 프로필 상세
투표 안내
질문·제안·제보 페이지
현장 기록 페이지(있을 경우)
전역 GNB / 푸터 / 공통 CTA / 공통 메타 / 공통 schema

4. 검수 우선순위 체계

체크 항목은 우선순위를 세 단계로 나눈다.

P0: 공개 전 반드시 해결해야 하는 항목

이 항목이 하나라도 미해결이면 공개 보류

예시:
잘못된 GNB 구조
본선필승 표기 잔존
이한주 표기 잔존
범용 브리핑 공개 상태
샘플 카드 공개 상태
Answer Card 상세가 정상 렌더링되지 않음
이슈브리핑 상세에 기사 출처 누락
구조화데이터 오류
핵심 CTA 오작동

P1: 공개 가능하나 빠른 수정이 필요한 항목

공개 후에도 가능하지만 1~3일 내 수정 필요

예시:
일부 문구 줄바꿈 어색함
메타 디스크립션 일부 미세 조정
관련 카드 추천 정확도 보완
모바일 간격 조정

P2: 다음 개선 배치에 반영 가능한 항목

기능상 문제는 아니지만 완성도를 위해 개선할 항목

예시:
세부 애니메이션
카드 microinteraction 개선
이미지 크롭 통일성 보완

5. 검수 진행 방식

5.1 권장 검수 순서

- 전역 구조 검수

- 홈 / 허브 페이지 검수

- 상세 템플릿 검수

- CMS 데이터 검수

- 메타·OG·schema 검수

- 모바일 검수

- UAT 시나리오 검수

- 최종 승인

5.2 검수 기록 방식

각 항목은 다음 네 가지 상태 중 하나로 표시한다.

[ ] 미확인
[통과] 확인 완료
[보완필요] 수정 후 재확인 필요
[보류] 현재 공개 불가 사유 있음

5.3 권장 첨부 방식

각 이슈는 다음 형식으로 기록하는 것이 좋다.

이슈 번호
페이지명
문제 설명
우선순위(P0/P1/P2)
수정 담당자
수정 완료일
재검수 결과

6. 전역 구조 QA 체크리스트

6.1 GNB 구조

[ ] 상단 GNB가 다음 7개로만 구성되어 있는가
Ask AI / 5대 비전 클리어맵 / 이슈브리핑 / 팩트체크 / 팩트 인증센터 / 투표 안내 / 한준호

[ ] 현재 GNB에 5개 pillar가 직접 노출되지 않는가

[ ] Gallery가 GNB에서 제거되었는가

[ ] Contact가 GNB에서 제거되었는가

[ ] 모바일 햄버거 메뉴에서도 동일한 7개 메뉴가 유지되는가

[ ] 현재 페이지 active 상태 표시가 시각적으로 명확한가

6.2 푸터 구조

[ ] 푸터 링크가 전역 정보구조와 일치하는가

[ ] 템플릿 기본 푸터(서비스/솔루션/파트너류)가 제거되었는가

[ ] 질문·제안·제보와 현장 기록이 보조 링크로만 배치되었는가

6.3 전역 표기 정리

[ ] FAQ(AnswerMap) 표기가 사라졌는가

[ ] 본선필승 표기가 공개 페이지에서 사라졌는가

[ ] 개혁적 민생으로 통일되었는가

[ ] 이한주 표기가 공개 페이지에서 모두 제거되었는가

[ ] 검수자 표기가 모두 김태영 교수로 통일되었는가

7. 홈(Ask AI) QA 체크리스트

7.1 첫 화면 이해도

[ ] 첫 화면에서 사이트가 “경기도민 질문에 답하는 공식 정책·이슈 플랫폼”으로 이해되는가

[ ] 히어로 H1과 서브카피가 기업형/서비스형 템플릿 문구가 아니라 플랫폼 정체성을 설명하는가

[ ] 검색창이 첫 화면에서 충분히 눈에 띄는가

[ ] 검색창 플레이스홀더가 질문형 예시로 적절한가

7.2 구조와 위계

[ ] 빠른 질문 블록이 보이는가

[ ] 5대 비전 클리어맵 진입 블록이 보이는가

[ ] 대표 Answer Card가 과도하게 많지 않고 6개 수준으로 정리되었는가

[ ] 최신 이슈브리핑이 3건 중심으로 정리되었는가

[ ] 신뢰 블록이 팩트 인증센터로 자연스럽게 연결되는가

[ ] 하단 행동 CTA(질문/제안/투표)가 보이는가

7.3 데이터 품질

[ ] 홈에 비관련 샘플 카드가 노출되지 않는가

[ ] 홈에 범용 브리핑이 노출되지 않는가

[ ] 홈에 잘못된 카테고리 카드가 섞여 있지 않은가

7.4 기능

[ ] 검색창 입력 후 클리어맵 또는 관련 결과 페이지로 정상 이동하는가

[ ] 빠른 질문 클릭 시 의도한 카드 또는 허브로 이동하는가

[ ] 대표 카드 클릭 시 카드 상세로 정상 진입하는가

8. 5대 비전 클리어맵 QA 체크리스트

8.1 LNB 구조

[ ] LNB가 다음 다섯 값으로만 구성되는가
내 출퇴근 / 내 일자리 / 내 가족 / 투명한 도정 / 개혁적 민생

[ ] 본선필승 탭이 남아 있지 않은가

[ ] LNB가 Sticky로 잘 작동하는가

8.2 카드 리스트 구조

[ ] 각 카드에 Policy Domain, Category, 검수 배지, 제목, 질문, 요약, 업데이트일이 보이는가

[ ] 카드 시각 위계가 일정한가

[ ] 카드 높이와 간격이 크게 흔들리지 않는가

[ ] 카드가 질문형 탐색 구조로 읽히는가

8.3 카테고리 품질

[ ] GTX-R이 내 출퇴근으로 정리되었는가

[ ] 청년 일자리 카드들이 내 일자리로 정리되었는가

[ ] 전세사기/주거 카드들이 개혁적 민생 또는 적절한 카테고리로 정리되었는가

[ ] 행정 혁신 카드들이 투명한 도정으로 정리되었는가

[ ] 가족·돌봄 카드들이 내 가족으로 정리되었는가

8.4 숨김/노출

[ ] 디지털 학습 도구 등 비관련 카드가 숨겨졌는가

[ ] 테스트용 카드가 숨겨졌는가

8.5 기능

[ ] 카테고리 클릭 시 필터가 즉시 적용되는가

[ ] 검색과 필터를 동시에 써도 결과가 정상인가

[ ] 카드 클릭 시 올바른 상세 페이지로 진입하는가

9. Answer Card 상세 QA 체크리스트

9.1 첫 화면 핵심 구조

[ ] breadcrumb가 보이는가

[ ] Policy Domain / Category / 김태영 교수 검수 / 업데이트일이 첫 화면에 보이는가

[ ] H1이 명확한가

[ ] User Query 말풍선이 보이는가

[ ] Snippet 3문장 요약 박스가 첫 화면에 보이는가

9.2 본문 구조

[ ] 실행 방안 3개 블록이 잘 보이는가

[ ] 각 실행 방안 제목과 설명이 짧고 구조적으로 읽히는가

[ ] 맥락 및 기대효과 블록이 존재하는가

[ ] 근거 자료 섹션이 존재하는가

[ ] 작성자·검수자 프로필 블록이 존재하는가

[ ] 관련 카드 3개 내외가 연결되는가

9.3 데이터 정확성

[ ] 질문과 Snippet이 실제 카드 내용과 맞는가

[ ] 검수자가 김태영 교수로 연결되는가

[ ] 작성자가 정책본부 또는 지정 주체로 연결되는가

[ ] 업데이트일이 비어 있지 않은가

[ ] 근거 링크 제목과 URL이 맞는가

9.4 템플릿 오류 여부

[ ] 카드 상세에 목록형 레이아웃이 다시 나타나지 않는가

[ ] CSS 조각, 테스트 코드, 이상 텍스트가 노출되지 않는가

[ ] OG 이미지/대표 이미지가 이상 없이 불러와지는가

10. 이슈브리핑 인덱스 QA 체크리스트

10.1 구조와 정체성

[ ] 페이지가 블로그 목록이 아니라 기사형 해설 허브처럼 보이는가

[ ] 제목과 설명문이 명확한가

[ ] 브리핑 카드에 매체명과 날짜가 노출되는가

[ ] 브리핑 카드가 관련 정책 보기로 연결되는 구조가 보이는가

10.2 콘텐츠 품질

[ ] 정치 일반론, 기술 일반론, 건강 일반론 등 범용 브리핑이 공개되어 있지 않은가

[ ] 경기도 현안 또는 한준호 관련성이 명확한 브리핑만 노출되는가

10.3 기능

[ ] 이슈 주제 필터가 정상 동작하는가

[ ] 카드 클릭 시 올바른 브리핑 상세로 이동하는가

11. 이슈브리핑 상세 QA 체크리스트

11.1 첫 화면 핵심 구조

[ ] breadcrumb가 보이는가

[ ] 이슈브리핑 라벨, Issue Topic, 매체명, 기사 발행일, 업데이트일이 보이는가

[ ] H1이 기사형 해설 제목으로 적절한가

[ ] Briefing Summary가 상단에 잘 보이는가

11.2 기사 출처 구조

[ ] 대표 기사 제목이 보이는가

[ ] 매체명과 발행일이 보이는가

[ ] 원문 기사 보기 버튼이 작동하는가

[ ] 추가 기사 링크가 있다면 정상 연결되는가

11.3 해설 구조

[ ] 핵심 쟁점 3가지 블록이 보이는가

[ ] 본문이 기사 복붙이 아니라 해설형 문서처럼 읽히는가

[ ] 한준호 정책과의 연결 설명이 있는가

[ ] 관련 Answer Card가 1개 이상 연결되는가

11.4 작성·검수 구조

[ ] 작성 주체가 표시되는가

[ ] 검수자가 김태영 교수로 표시되는가

[ ] 업데이트일이 표시되는가

12. 팩트체크 QA 체크리스트

12.1 인덱스 페이지

[ ] 팩트체크 페이지가 공격적 네거티브 페이지처럼 보이지 않는가

[ ] 검증 중심 허브처럼 읽히는가

[ ] 각 카드에 Claim Title, Verdict, Summary, 관련 링크가 있는가

12.2 상세 페이지

[ ] Verdict가 명확하게 보이는가

[ ] Claim Summary가 상단에 보이는가

[ ] 검증 본문이 구조적으로 읽히는가

[ ] 근거 자료가 있는가

[ ] 관련 정책 카드 또는 브리핑이 연결되는가

[ ] 작성자·검수자 정보가 있는가

13. 팩트 인증센터 QA 체크리스트

13.1 메인 페이지 구조

[ ] 팩트 인증센터가 단순 인물 목록이 아니라 신뢰 허브처럼 읽히는가

[ ] 후보의 약속 블록이 있는가

[ ] 총괄 검수자 소개 블록이 있는가

[ ] 책임 편집 주체 블록이 있는가

[ ] 검증 시스템 설명 블록이 있는가

[ ] 제보/문의 CTA가 있는가

13.2 데이터 정리

[ ] 더미성 프로필이 제거되었는가

[ ] 한준호 / 김태영 교수 / AI 정책본부 중심으로 정리되었는가

[ ] 영어 템플릿성 타이틀이 제거되었는가

14. 한준호 프로필 QA 체크리스트

14.1 첫 화면

[ ] “공식 발화자 프로필” 역할이 분명한가

[ ] H1과 서브카피가 역할 중심으로 정리되었는가

[ ] 권위 배지 4개가 적절한가

14.2 구조

[ ] 한 문장 소개가 있는가

[ ] 왜 공식 발화자인가 섹션이 있는가

[ ] 주요 이력 섹션이 있는가

[ ] 정책 발화 원칙 섹션이 있는가

[ ] 대표 Answer Card 연결이 있는가

14.3 인상

[ ] 위키형 이력 페이지처럼 보이지 않는가

[ ] 홍보성 감성 페이지가 아니라 공식 발화자 페이지처럼 읽히는가

15. 김태영 교수 프로필 QA 체크리스트

15.1 첫 화면

[ ] “총괄 검수자 프로필” 역할이 분명한가

[ ] H1이 검수자 역할 중심으로 잘 정의되는가

[ ] 권위 배지 4개가 적절한가

15.2 구조

[ ] 한 문장 소개가 있는가

[ ] 왜 검수자인가 섹션이 있는가

[ ] 검수 원칙 섹션이 있는가

[ ] 공적 역할과 이력 섹션이 있는가

[ ] 검수된 대표 콘텐츠 연결이 있는가

15.3 인상

[ ] 단순 교수 소개 페이지처럼 보이지 않는가

[ ] 신뢰 보증 페이지처럼 읽히는가

16. 투표 안내 QA 체크리스트

[ ] 누가 투표하는가가 명확히 보이는가
[ ] 언제 투표하는가가 상단에서 확인되는가
[ ] 어떻게 투표하는가가 단계형으로 이해되는가
[ ] 자주 묻는 질문이 정리되어 있는가
[ ] 업데이트일이 표시되는가
[ ] 문의 CTA가 작동하는가

17. 질문·제안·제보 페이지 QA 체크리스트

[ ] 폼 제목과 설명문이 명확한가
[ ] 질문 / 정책 제안 / 사실관계 제보 선택이 가능한가
[ ] 필수 항목 표시가 명확한가
[ ] 제출 버튼이 정상 작동하는가
[ ] 성공 메시지가 보이는가
[ ] 오류 메시지가 적절한가

18. 콘텐츠 품질 QA 체크리스트

18.1 전역 콘텐츠 정리

[ ] FAQ(AnswerMap) 표기가 남아 있지 않은가
[ ] 본선필승 표기가 남아 있지 않은가
[ ] 이한주 표기가 남아 있지 않은가
[ ] 샘플 카드가 공개되어 있지 않은가
[ ] 범용 브리핑이 공개되어 있지 않은가

18.2 카피 톤

[ ] 기업형 SaaS 템플릿 문구가 제거되었는가
[ ] 과도한 전투형 표현이 없는가
[ ] 공적이고 명료한 톤이 유지되는가
[ ] 생활과 연결된 설명이 충분한가

18.3 오탈자/맞춤법

[ ] 띄어쓰기 오류가 없는가
[ ] 카테고리 표기가 일관되는가
[ ] 용어가 일관되는가
[ ] 업데이트일 형식이 일관되는가

19. AEO/SEO QA 체크리스트

19.1 title/meta

[ ] 홈, 클리어맵, 이슈브리핑, 프로필, 상세페이지 title이 고유한가
[ ] 메타 디스크립션이 페이지별로 다르고 적절한가
[ ] OG title과 OG description이 페이지별로 맞는가
[ ] OG 이미지가 누락되지 않았는가

19.2 Answer Card schema

[ ] FAQPage가 실제 User Query와 Snippet을 반영하는가
[ ] WebPage description이 Snippet과 일관되는가
[ ] breadcrumb schema가 들어갔는가
[ ] 화면의 breadcrumb와 schema가 일치하는가

19.3 이슈브리핑 schema

[ ] Article schema가 들어갔는가
[ ] headline이 화면 H1과 일치하는가
[ ] description이 Briefing Summary와 일치하는가
[ ] author가 화면 작성 주체와 일치하는가
[ ] datePublished/dateModified가 유효한가

19.4 프로필 schema

[ ] ProfilePage + Person 구조가 들어갔는가
[ ] name, description, image가 프로필 화면과 일치하는가

19.5 기술 구조

[ ] head 안에 invalid element가 없는가
[ ] canonical이 올바른가
[ ] noindex/robots 문제는 없는가
[ ] sitemap이 최신 상태인가

20. 반응형·브라우저 QA 체크리스트

20.1 모바일

[ ] GNB 햄버거 메뉴가 정상 동작하는가
[ ] 히어로 텍스트와 이미지가 겹치지 않는가
[ ] 검색창이 잘 눌리는가
[ ] LNB가 모바일에서도 이해 가능하게 작동하는가
[ ] 카드가 1열로 안정적으로 보이는가
[ ] Answer Card 첫 화면에서 질문과 Snippet이 보이는가
[ ] 이슈브리핑 첫 화면에서 요약과 기사 출처가 보이는가

20.2 태블릿

[ ] 카드 열 수와 간격이 어색하지 않은가
[ ] 프로필 히어로가 무너지지 않는가

20.3 데스크톱

[ ] 콘텐츠 폭이 너무 넓거나 답답하지 않은가
[ ] 시각적 위계가 명확한가

20.4 주요 브라우저

[ ] Chrome
[ ] Safari
[ ] Edge
[ ] 모바일 Chrome
[ ] 모바일 Safari

21. UAT 시나리오 체크리스트

시나리오 1: 일반 유권자

질문: “이 사이트가 무엇을 하는 곳인지 바로 알 수 있는가?”

[ ] 홈 첫 화면에서 질문형 정책 플랫폼임을 이해할 수 있다
[ ] 빠른 질문을 클릭해 원하는 답변으로 들어갈 수 있다
[ ] 카드 상세를 읽고 “답을 들었다”는 느낌이 든다

시나리오 2: 당원·지지자

질문: “카드와 브리핑을 공유할 만한가?”

[ ] 카드 요약이 짧고 명확하다
[ ] 브리핑이 기사형 해설로 정리되어 있다
[ ] 공유했을 때 오해를 부를 만한 템플릿 찌꺼기가 없다

시나리오 3: 중도층·비지지층

질문: “신뢰할 만한 사이트처럼 보이는가?”

[ ] 검수 체계가 분명하다
[ ] 근거 자료가 보인다
[ ] 팩트 인증센터와 프로필 페이지가 신뢰를 보강한다

시나리오 4: 기자·리서처

질문: “정책과 기사 해설을 구조적으로 참고할 수 있는가?”

[ ] 카드에서 핵심 정책 답이 빠르게 파악된다
[ ] 브리핑에서 기사 출처와 핵심 쟁점이 정리된다
[ ] 내부 링크를 따라가며 맥락을 이해할 수 있다

22. 공개 승인 기준

다음 조건이 모두 충족되어야 공개 승인 가능으로 본다.

P0 항목이 모두 해결되었다
전역 GNB 구조가 최종안과 일치한다
본선필승, 이한주, 샘플 카드, 범용 브리핑이 제거되었다
Answer Card 상세와 이슈브리핑 상세가 정본 구조로 구현되었다
팩트 인증센터와 프로필 페이지가 신뢰 허브 역할을 수행한다
모바일에서 핵심 페이지의 정보 위계가 무너지지 않는다
title/meta/OG/schema의 중대한 오류가 없다
검색창, 필터, 내부 링크가 정상 동작한다

23. 최종 정리

이 QA/UAT 체크리스트의 핵심은 다음과 같다.

hanjunho.ai의 공개 여부는 단순히 “페이지가 보이느냐”로 판단해서는 안 된다.
이 사이트는 질문형 정책 플랫폼, 기사형 이슈 해설 허브, 신뢰 인증 구조로 재설계되는 프로젝트이므로, 구조, 카피, 데이터, 반응형, 검수자 표기, 구조화데이터까지 함께 검증해야 한다.

즉, 이번 QA/UAT는 예쁜지 아닌지를 보는 검수가 아니라,
사이트가 의도한 정체성을 실제로 수행하는지 확인하는 검수여야 한다.